| Intitulé | Thème : FORMATION PROFESSIONNALISATION DES AGENTS DE MAINTENANCE Module C19-REALISER LE SUIVI D’UN CHANTIER |  |
| --- | --- | --- |
| Durée | Nombre de jours (découpage) 2 jours soit 14 heures |  |
| Contexte | La finalité de cette formation est de renforcer les compétences transversales des agents de maintenance générales des bâtiments des installations et des équipements des petites structures sanitaires et sociales. |  |
| Objectifs | - Acquérir et/ou consolider les connaissances et les compétences nécessaires dans les domaines les plus fréquemment rencontrés en petites structures et dans un contexte isolé - Réactualiser les connaissances en hygiène et en sécurité - Acquérir les connaissances nécessaires à la réalisation du suivi de la conduite des chantiers tous corps d'état. |  |
| Programme pédagogique -déroulé- | Les différents intervenants et leur rôle - Identifier les intervenants à l’acte de construire - Identifier le rôle des intervenants Le déroulement d’une affaire - Connaître le processus d’élaboration d’une affaire - Lister le déroulement chronologique d’une affaire Les différentes pièces du marché - Recenser et savoir utiliser les documents d'un chantier - Analyser un CCTP et un DCE - Analyser les prescriptions - Identifier les pièces d’un dossier marché - Participer efficacement à l'amélioration de la sécurité sur le chantier - Connaître les documents liés à l'hygiène et à la sécurité : PPSPS, permis de feu, consignations Préparation d’un chantier - Connaître les obligations liées à l’ouverture du chantier - Savoir faire le découpage d'un chantier en phases et tâches en vue de sa réalisation - Connaitre les contraintes liées au cahier des charges et aux éléments contractuels - Intégrer les règles d'hygiène et sécurité - Planifier les interventions Gérer et suivre avec méthode un chantier - Gérer les déchets du chantier en toute conformité - Prendre en compte la législation en vigueur et veiller à la conformité du chantier - Notion de chantiers faible nuisance Identifier les documents du chantier - Les mises en service - Principe d'auto contrôle - Validation des travaux - La préparation et la réalisation du D.O.E. (Dossier des Ouvrages Exécutés), le DIUO, le dossier de récolement Réception d’un chantier - La réception de chantier : prise en compte des garanties et établir un P.V. de réception - Le nettoyage du chantier - Connaître les points de contrôle qualité en tenant compte de la démarche HQE - Réduire les nuisances, gestion des déchets. |  |
| Méthodes de formation | Une pédagogie centrée sur le geste professionnel : il est le fil rouge intégrateur qui rythme les séquences de formation (80% du temps de formation est axé sur la mise en œuvre) et qui permet d’articuler dans un même temps : - savoirs théoriques - savoirs techniques - savoirs faire et savoirs être sur son poste de travail |  |
| Public | Les agents de maintenance, agents techniques et ouvriers de maintenance des structures de la région Centre |  |
| Profil des Intervenants | La formation sera assurée par des professionnels du secteur du bâtiment. Ces formateurs ont déjà réalisé des actions de formation similaires auprès d’entreprises des secteurs publics et privés. Nos formateurs sont tous issus de l’entreprise et disposent d’un haut niveau de qualification et d’une solide expérience professionnelle (au moins 5 années d’exercice sont exigées) dans leur métier. Après une sélection rigoureuse centrée sur des essais professionnels, une formation pédagogique individualisée est prodiguée à chacun. |  |
| Organisme | AFPA région centre et ANFH CENTRE |  |